附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **医保经办大厅装修改造费用项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医保经办大厅装修改造费用项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 承德市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 承德市医疗保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 700 | 700 | 530 | | 10分 | | 76% | | 7.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700 | 700 | 530 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 由于医保局是2018年底机构改革新成立单位，按照市领导指示，将原房产交易大厅二楼、原东坡火锅城划拨给我单位做为经办大厅。根据现有房屋状况及市领导对医保经办大厅、药品招采大厅等提出的功能需求及便民利民要求，结合办公用房使用管理有关规定，拟对市医保经办大厅进行装修改造。 | | | | | 已按合同约定完成医保经办大厅装修改造工作，并于11月投入使用，达到了便民利民使用要求。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 主体工程完成率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 装修改造数量 | | 1700㎡ | 1700㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程一次验收合格率 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2020年9月28日 | 2020年9月28日 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 设计功能实现率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 建筑利用率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标10分 | 服务对象满意度指标 | 参保居民满意度 | | ≧95% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.6 | | 还有部分工程款待审计完成后支付。 | |